2026 年春季 22 级AI专业读书实践周任务——毕设工作推进

附录1：读书实践周毕业设计工作周报

姓名：聂梦溪

学号：202211680770

github链接：https://github.com/15042998292/CPU-Verilog-Design

读书实践周日期：2026年1月12日-2026年1月16日

毕业论文题目：一种基于 Verilog 语言的 CPU 设计方法

- 读书实践周总体工作计划

截至到 1 月 12 日毕业设计工作进展描述：
截至 1 月 12 日，已明确毕业设计研究方向，确定以 Verilog 硬件描述语言为开发平台进行 CPU 设计。完成了对 CPU 基本组成结构的梳理，包括指令系统、数据通路、控制单元等模块的功能划分；查阅了部分关于简单 CPU 架构设计及 Verilog 实现的相关资料，为后续模块化设计和代码实现奠定了理论基础。

1 月 12 日—16 日计划重点完成的毕业设计工作任务：
实践周期间计划重点完成 CPU 整体架构设计方案的确定，设计指令集格式和基本功能模块；完成 ALU、寄存器堆等核心模块的 Verilog 编码与初步仿真验证；同步整理设计思路和关键技术点，为毕业论文撰写积累素材，并将阶段性成果上传至 Github 仓库。

- 读书实践周工作记录

| 日期 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1月12日 | 查阅 CPU 设计与 Verilog 实现相关文献资料，梳理 CPU 的基本组成结构和工作原理，明确本课题采用的整体设计思路。 |
| 1月13日 | 设计 CPU 的总体架构和数据通路，初步确定指令集类型及指令格式，绘制 CPU 模块结构示意图。 |
| 1月14日 | 使用 Verilog 编写 ALU 模块代码，实现基本算术与逻辑运算功能，并进行功能仿真测试。 |
| 1月15日 | 设计并实现寄存器堆模块，完成寄存器读写逻辑的 Verilog 描述，并与 ALU 模块进行初步联调。 |
| 1月16日 | 对已完成模块进行整理和优化，总结设计过程中存在的问题与改进方向，将阶段性代码和文档上传至 Github 仓库。 |

- 读书实践周工作自评

在本次读书实践周期间，整体按照既定计划推进毕业设计相关工作，基本完成了实践周初期设定的目标任务。
截至 1 月 16 日，已完成 CPU 总体设计方案的确定，并实现了 ALU、寄存器堆等核心功能模块的 Verilog 编码与仿真验证，毕业设计已从理论准备阶段进入到具体实现阶段。
后续将继续完成控制单元及其他功能模块的设计与实现，开展系统级联调与仿真测试，同时逐步开展毕业论文的章节撰写与内容完善工作。